Информация о реализации инвестиционной программы

«Развитие и реконструкция инженерной инфраструктуры систем           холодного водоснабжения и водоотведения

УМУП «Ульяновскводоканал» на 2017 - 2021 годы» в рамках  исполнения

Постановления Правительства РФ от 29. 07. 2013 №641

Согласно разработанной и утвержденной Инвестиционной программы УМУП «Ульяновскводоканал» предоставляет отчетную информацию о выполненных мероприятиях за 2 квартал 2018 года, по пунктам, предусмотренным паспортом инвестиционной программы:

«п. 3.2.1» - Производство работ по разведке запасов подземных вод Свияжского месторождения в Кузоватовском и Тереньгульском районах Ульяновской области с объемом финансирования на 2018 год, в размере 21 173,7 тыс. рублей.

В настоящее время произведен следующий комплекс работ, предусмотренный контрактом

№ 468/1-10 от 12.09.2017 г. на выполнение работ по разведке Свияжского месторождения подземных вод за 2 квартал 2018 года:

- производство буровых работ;

- геофизические исследования в скважинах;

- опытно-фильтрационные работы;

- гидрологические работы;

- наземные геофизические исследования (георадарная съемка);

- наблюдения за режимом подземных и поверхностных вод;

- опробование подземных и поверхностных вод, донных отложений;

- лабораторные исследования;

- создание специализированной компьютерной базы данных фактографической и

картографической информации;

- составление информационного отчета;

Объем финансирования мероприятий по разведке Свияжского месторождения подземных вод за 2 квартал 2018 года составил 5 855, 255 тыс. рублей.

«п. 3.2.3» - Строительство канализационных напорных станций для канализования поселка Пригородный МО «город Ульяновск» с объемом финансирования на 2018 год в размере 3648,65 тыс. рублей. Произведена закупка и транспортировка комплектной канализационно-насосной станции, стоимость торгов, согласно пункта 1, подпункта 1.1. статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» составила 3415,316 тыс. руб.

Реализация текущих мероприятий до плановых показателей, а так же выполнение  очередных мероприятий будет проводиться в следующих периодах по мере поступления денежных средств в необходимом объеме.