Информация о реализации инвестиционной программы

«Развитие и реконструкция инженерной инфраструктуры систем           холодного водоснабжения и водоотведения

УМУП «Ульяновскводоканал» на 2017 - 2021 годы» в рамках  исполнения

Постановления Правительства РФ от 29. 07. 2013 №641

Согласно разработанной и утвержденной Инвестиционной программы УМУП «Ульяновскводоканал» предоставляет отчетную информацию о выполненных мероприятиях за 3 квартал 2018 года, по пунктам, предусмотренным паспортом инвестиционной программы:

«п. 3.2.1» - Производство работ по разведке запасов подземных вод Свияжского месторождения в Кузоватовском и Тереньгульском районах Ульяновской области с объемом финансирования на 2018 год, в размере 21 173,7 тыс. рублей.

В настоящее время произведен следующий комплекс работ, предусмотренный контрактом

№ 468/1-10 от 12.09.2017 г. на выполнение работ по разведке Свияжского месторождения подземных вод за 3 квартал 2018 года:

- буровые работы;

- геофизические исследования в скважинах;

- опытно-фильтрационные работы;

- гидрологические работы;

- наблюдения за режимом подземных и поверхностных вод;

- опробование подземных и поверхностных вод;

- лабораторные исследования;

- создание специализированной компьютерной базы данных фактографической и

картографической информации;

- составление информационного отчета;

Объем финансирования мероприятий по разведке Свияжского месторождения подземных вод за 3 квартал 2018 года составил 4323, 750 тыс. рублей.

Реализация текущих мероприятий до плановых показателей, а так же выполнение  очередных мероприятий будет проводиться в следующих периодах по мере поступления денежных средств в необходимом объеме.