Информация о реализации инвестиционной программы

«Развитие и реконструкция инженерной инфраструктуры систем           холодного водоснабжения и водоотведения

УМУП «Ульяновскводоканал» на 2017 - 2021 годы» в рамках  исполнения

Постановления Правительства РФ от 29. 07. 2013 №641

Согласно разработанной и утвержденной Инвестиционной программы УМУП «Ульяновскводоканал» предоставляет отчетную информацию о выполненных мероприятиях за 1 квартал 2019 года, по пунктам, предусмотренным паспортом инвестиционной программы:

«п. 3.1.1» - Разработка проекта для ОСК на Ультрафиолетовое обеззараживание (УФО) с объемом финансирования на 2019 год в размере 5238,14 тыс. рублей. В настоящее время, заключен договор на выполнение проектных работ на строительство объекта «Станция УФ обеззараживания очищенных сточных вод на канализационных очистных сооружениях Левобережья (ОСКЛ) г. Ульяновска, стоимость договора составляет 1933, 145 тыс. руб. Выполнены предпроектные инженерно-экологические изыскания стоимостью – 300,00 тыс.руб.

Общая стоимость мероприятий по состоянию на 1 квартал 2019 года по п.3.1.1 составила 2233,145 тыс. руб.

Реализация мероприятия «Строительство сетей напорной канализации для канализования поселков пригородной зоны МО «Город Ульяновск» (п.Пригородный)» согласно п.3.2.2 инвестиционной программы составил 686,83 тыс.руб.