Информация о реализации инвестиционной программы

«Развитие и реконструкция инженерной инфраструктуры систем           холодного водоснабжения и водоотведения

УМУП «Ульяновскводоканал» на 2017 - 2021 годы» в рамках  исполнения

Постановления Правительства РФ от 29. 07. 2013 №641

Согласно разработанной и утвержденной Инвестиционной программе УМУП «Ульяновскводоканал» предоставляет отчетную информацию о выполненных мероприятиях за 4 квартал 2017 года, предусмотренных паспортом инвестиционной программы.

Настоящей инвестиционной программой «Развитие и реконструкция инженерной инфраструктуры систем холодного водоснабжения и водоотведения УМУП «Ульяновскводоканал» на 2017-2021 годы» предусмотрены нижестоящие пункты:

«п. 3.2.1» - Производство работ по разведке запасов подземных вод Свияжского месторождения в Кузоватовском и Тереньгульском районах Ульяновской области с объемом финансирования на 2017 год в размере 11226,5 тыс. рублей.

В настоящее время произведен следующей комплекс работ, предусмотренный контрактом №468/1-10 от 12.09.2017г на выполнение работ по разведке Свияжского месторождения подземных вод:

- сбор, анализ и обобщение геологической, гидрогеологической, санитарно-экологической и иной информации по району работ.

- рекогносцировочное обследование территории.

- гидрографическое обследование р. Свияга и ее притоков;

- заложение и разбивка створов;

- обследование действующих водозаборов;

- наземные геофизические исследования  методом ВЭЗ (сейсморазведка);

- камеральная обработка материалов полевых работ;

- создание специализированной компьютерной базы данных фактографической и

картографической информации;

- составление информационного геологического отчета;

Общий объем финансирования трех этапов, запланированных на 2017 год составляет 10 665 175 рублей.

«п. 3.2.2» - Строительство сетей напорной канализации для канализования поселка Пригородный МО «город Ульяновск» с объемом финансирования в размере 8700,0 тыс. рублей. В настоящее время произведено строительство трубопроводов системы канализации стоимостью 2  460 532 рубля, на оставшийся заложенный объем финансирования производится закупка канализационной насосной станции. Канализационно-насосная станция, в настоящее время, проходит процедуру государственных торгов.

«п. 4.1» - Внедрение частотно-регулируемого привода на ВПУ 3 с объемом финансирования на 2017 год в размере 45,0 тыс. рублей. В настоящее время, мероприятие –  полностью реализовано.

Так же в рамках выполнения инвестиционной программы проводится реализация следующих мероприятий:

1. Увеличение пропускной способности водопроводной сети диаметром 225 мм, протяженностью 450 погонных метров по улице Радищева от дома №100  до улицы Тухачевского на сумму 948 315,05р.

2. Замена трубопровода водопровода с диаметра 100-150 мм на трубопровод диаметром 300 мм (2 нитки) от скважин до с. Луговое, протяженностью 2х2000 погонных метров на сумму 56 392,43р.

Реализация текущих мероприятий до плановых показателей, а так же выполнение  очередных мероприятий будет проводиться в следующих периодах.